Sprint 4 Planning (Planificación del Sprint)

Sprint Goal (Meta del Sprint):

Probar y optimizar el prototipo casi final antes de la entrega final del producto, asegurando que todas las funcionalidades principales sean completamente usables, accesibles y consistentes con los principios de usabilidad de Nielsen.

Historias de Usuario Seleccionadas

- HU-07: Sistema de calificaciones de cuidadores (calificación del cuidador después de una reserva)

Principio Nielsen aplicado: Visibilidad del estado del sistema

Se muestra la calificación del cuidador de manera inmediata.

- HU-08: Notificaciones en tiempo real (comprobar que las notificaciones visuales y sonoras aparezcan de forma inmediata y sin errores durante la interacción real.)

Principio Nielsen aplicado: Retroalimentación y control del usuario

Se usa una alerta visual (snackbar o toast) y opción para “silenciar” notificaciones si el usuario lo desea.

- HU-09: Ajuste visual del prototipo casi final (verificar la coherencia visual del diseño, tamaños, íconos y colores).

Principio Nielsen aplicado: Estética y diseño minimalista

Se utilizan los mismos colores, íconos y disposición, manteniendo familiaridad visual.

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Calificación de cuidadores | Diseñar interfaz de calificación con estrellas | Norely | 1 día | Pendiente |
| HU-07 | Calificación de cuidadores | Implementar registro en base de datos | Rogelio | 1 día | Pendiente |
| HU-07 | Calificación de cuidadores | Validar calificación y visualización | Violeta | 1 día | Pendiente |
| HU-08 | Notificaciones finales | Validar alertas visuales y sonoras | Alexis | 1 día | Pendiente |
| HU-08 | Notificaciones finales | Pruebas del prototipo y notificaciones | Danna | 1 día | Pendiente |
| HU-09 | Ajuste visual del prototipo | Revisar consistencia de iconos y colores | Rogelio | 1 día | Pendiente |
| HU-09 | Ajuste visual del prototipo | Documentar cambios visuales | Danna | 1 día | Pendiente |

Ejecución del Sprint (Daily Standups)

Día 1

- Norely: Rediseñó la interfaz de calificación con estrellas.

- Violeta: Analizó el rendimiento de consultas de reserva.

- Rogelio: Implementó la base de datos de calificaciones.

- Alexis: Validó alertas de notificación.

- Danna: Probó los flujos del prototipo casi final.

- Jocelyn: Coordinó el cronograma de actividades.

Día 2

- Norely: Ajustó transiciones visuales del prototipo.

- Violeta: Optimizó la base de datos para reservas simultáneas.

- Rogelio: Corrigió errores en validación de calificación.

- Alexis: Probó la respuesta inmediata de notificaciones.

- Danna: Evaluó tiempos de respuesta del sistema.

- Jocelyn: Supervisó avances del día.

Día 3

- Norely: Refinó los íconos y colores de la interfaz.

- Violeta: Verificó carga en módulo de reservas.

- Rogelio: Validó integridad de datos de calificación.

- Alexis: Realizó pruebas de sonido en alertas.

- Danna: Documentó resultados intermedios.

- Jocelyn: Revisó progreso con el Product Owner.

Día 4

- Norely: Ajustó tamaños y tipografías del prototipo.

- Violeta: Probó rendimiento en entorno casi final.

- Rogelio: Corrigió fallos menores en backend.

- Alexis: Validó que las notificaciones no se dupliquen.

- Danna: Revisó usabilidad general.

- Jocelyn: Dirigió revisión previa al cierre.

Día 5

- Norely: Hizo revisión visual final.

- Violeta: Realizó optimización final de base de datos.

- Rogelio: Aseguró persistencia de datos en calificaciones.

- Alexis: Validó notificaciones finales con usuario de prueba.

- Danna: Ejecutó pruebas completas del prototipo casi final.

- Jocelyn: Dirigió retrospectiva y cierre del sprint.

Sprint Review

- El prototipo casi final fue probado con éxito.

- El sistema de calificaciones y reservas funciona correctamente.

- Las notificaciones son estables y precisas.

- La interfaz presenta coherencia visual y estética uniforme.

Incremento del producto:

- Módulo de calificaciones funcional.

- Sistema de notificaciones estable.

- Interfaz final visualmente coherente.

Sprint Retrospective

¿Qué hicimos bien?

- Se logró un prototipo casi final estable y visualmente pulido.

- Se validaron con éxito las funciones de notificación y reserva.

- Se aplicaron correctamente los principios de Nielsen.

¿Qué podemos mejorar?

- Hacer pruebas con mas usuarios para obtener retroalimentación final.

- Mejorar la documentación.

Acciones para el siguiente sprint:

- Ajustes finales del sistema

- Preparación de entrega oficial del producto.

Casos de prueba

Casos de funcionalidad

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-04 | Registrar calificación | El usuario califica al cuidador después del servicio | El sistema guarda la calificación |
| CF-05 | Confirmar reserva | El usuario realiza una reserva completa | El sistema muestra mensaje de reserva exitosa |
| CF-06 | Validar notificación | El cuidador acepta o modifica la reserva | El usuario recibe una notificación inmediata. |

Caso de usabilidad

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-02 | Evaluación general del prototipo | Se prueba el sistema en distintos dispositivos y usuarios | Los usuarios completan las tareas sin impedimentos o errores |

Acuerdo de mejora continua:

Mantener comunicación diaria entre todos los integrantes y seguimiento puntual de tareas compartidas.